Приложение

к постановлению Администрации

города Смоленска

от  07.06.2012  г.  № 957-адм

Приложение

к техническому заданию

на  разработку  «Инвестиционной

программы СМУП «Горводоканал»

по развитию систем водоснабжения

и водоотведения города Смоленска

на 2011-2013 годы»

Перечень

объектов, мероприятия  по  подключению которых подлежат включению в

«Инвестиционную программу СМУП «Горводоканал» по развитию систем

водоснабжения  и  водоотведения  города  Смоленска  на  2011-2013 годы»

| № п/п | Заказчик-застройщик | Наименование объекта, адрес, технические условия | Запрашиваемые объемы, м3/сут. |  | Планируемые сроки ввода в эксплуатацию |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по водо-снабже-нию | по водо-отведе-нию | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | ООО «Гражданстрой» | Кафе, ул. Ломоносова, ТУ № 2 от 12.01.2009 | 55,44 | 55,44 |  |  | IV кв. |  |  |
|  |  | 9-этажный, жилой дом, ул.Николаева, 69б, ТУ №251 от 29.08.2011 | 63 | 63 |  |  | IV кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | Жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Ломоносова, ТУ № 37 от 16.03.2009 | 180 | 180 |  | IV кв. |  |  |  |
|  |  | 80-квартирный жилой дом с пристройкой, ул.Рыленкова, ТУ №142 от 19.05.2011 | 45 | 45 |  | III кв. | I, IV кв. |  |  |
|  |  | Многоэтажный жилой дом с офисными помещениями и подземной автостоянкой по Н.-Чернушенскому пер., ТУ №252 от 30.08.2011 | 135,26 | 135,26 |  | IV кв. |  |  |  |
|  |  | 16-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями для повседневного обслуживания населения по Н.-Чернушенскому пер., ТУ №253 от 30.08.2011 | 256,69 | 256,69 |  |  | III кв. |  |  |
|  |  | Туристический комплекс, пос.Одинцово, ТУ №154 от 31.05.2011 | 3 | 3 |  |  | I кв. |  |  |
|  |  | Многоэтажный гостиничный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, ул.М.Соколовского, между домами №9в и 11, ТУ №46 от 26.02.2011 | 144 | 144 |  |  | II кв. |  |  |
|  |  | Общественные здания с офисными помещениями и объектами социального назначения, ул.Попова, ТУ № 47 от 25.02.2011 | 94 | 94 |  |  | III кв. |  |  |
|  |  | 48-квартирный жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Бакунина, ТУ №67 от 18.03.2011 | 58 | 58 |  |  | IV кв. |  |  |
|  |  | Комплексная многоэтажная застройка, пос.Миловидово, ТУ №210 от 25.07.2011 | 0 | 1008 |  | III кв. | I, IV кв. |  |  |
|  |  | СТО с автомойкой по Киевскому ш., ТУ № 236 от 03.12.2008 | 6,3 | 6,3 |  |  | IV кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | Блокированные жилые дома, мкр. «Ясенный», ТУ №254 от 31.08.2011 | 42 | 42 |  |  | II кв. |  |  |
|  |  | Жилищное строительство, ул.Михайловская, 40а, 42а, ТУ №255 от 31.08.2011 | 80 | 80 |  |  | II кв. |  |  |
|  |  | Проектируемый торгово-выставочный центр, ул.Румянцева, ТУ №156 от 16.08.2010 | 18 | 18 |  |  | II кв. |  |  |
| 2 | ОАО «Смолстром-Сервис» | Жилой квартал в границах ул. Крупской – 25 Сентября – Куриленко – 9 Января, ТУ № 213 от 07.09.2005 | 0 | 148,37 | IV кв. | I-III кв. | III кв. |  |  |
|  |  | Жилой квартал застройки, ул. Кирова-Черняховского-пер. Юннатов-ул.Матросова, ТУ № 10 от 29.01.2009 | 231,66 | 231,66 | IV кв. |  |  |  |  |
|  |  | Квартал застройки, ул.Николаева, ТУ № 215 от 17.08.2007 | 137,5 | 137,5 |  | III, IV кв. |  |  |  |
|  |  | Жилой дом, ул.Автозаводская, ТУ № 213 от 16.10.2008 | 75 | 75 |  |  | III кв. |  |  |
|  |  | 9-этажный общественный центр по ул.Нахимова, ТУ № 80 от 14.05.2009 выданы взамен ТУ № 444 от 21.12.2006 | 10,66 | 10,66 |  |  | IV кв. |  |  |
|  |  | Жилые дома, дер.Новосельцы (Смоленский район), ТУ №159 от 26.08.2010 | 0 | 512,5 |  | II кв. |  |  |  |
|  |  | 180-квартирный жилой дом №1 (по генплану), мкр. «Алтуховка», юго-западнее ул.Рыленкова (мкр. «Киселевка»), ТУ № 341 от 14.12.2011 | 0 | 70 |  |  | IV кв. |  |  |
|  |  | Жилой дом по ул.Лавочкина, ТУ № 100 от 30.05.2008 | 113,24 | 113,24 |  | II кв. |  |  |  |
| 3 | ИП Корсаков В.В. | Автомойка на 2 поста, кафе-экспресс, ул. 2-й В. Волок-Шевченко, ТУ № 16 от 09.02.2009 | 22,5 | 22,5 |  |  | IV кв. |  |  |
| 4 | ООО «Никольские ворота» | Два 3-этажных жилых дома № 87, 89 в дер.Киселевка, ТУ № 41 от 22.03.2010 | 32,5 | 32,5 | IV кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | 4-этажный 38-квартирный жилой дом, дер. Киселевка, ТУ № 18 от 12.02.2009, выданы новые ТУ № 138 от 07.08.2009 | 28,5 | 28,5 | IV кв. |  |  |  |  |
|  |  | 3-этажный 26-квартирный жилой дом со встроенным кафе на 20 мест, дер.Киселевка, ТУ №38 от 16.02.2011 | 23,35 | 23,35 | IV кв. |  |  |  |  |
| 5 | ОАО СПК «Смоленскагро-промдорстрой» | Два жилых дома по ул. Твардовского-Володарского, ТУ № 58 от 10.04.2008 | 91,78 | 91,78 |  |  | IV кв. |  |  |
| 6 | ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Черняховского, ТУ № 99 от 11.06.2009 | 357,77 | 357,77 |  |  | III кв. |  |  |
|  |  | Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, просп. Строителей, ТУ № 53 от 07.04.2009 | 210 | 210 |  | I кв. |  |  |  |
|  |  | Теплая автостоянка легкового автотранспорта (на 50 мест) с мойкой оборотного водоснабжения областного государственного автотранспортного учреждения Администрации Смоленской области, ТУ №18 от 03.02.2011 | 6,35 | 6,35 |  | IV кв. |  |  |  |
|  |  | Объект «Строительство радиотерапевтичес-кого корпуса на 60 коек областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский областной онкологический клинический диспансер по ул.М. Жукова», ТУ №238 от 15.08.2011 | 19,48 | 17,96 |  | IV кв. |  |  |  |
|  |  | Лечебный диагностический корпус на 290 коек «Смоленская психиатрическая больница», пос.Гедеоновка, ТУ №260 от 31.08.2011 | 0 | 142,1 |  |  | II кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | Объект «Строительство лечебно-диагности-ческого корпуса со стационаром на 200 коек в г.Смоленске для ОГУЗ «Смоленский противо-туберкулезный клинический диспансер», Московское ш.33 ТУ №109а от 19.04.2011 | 0 | 560 |  |  | IV кв. |  |  |
|  |  | 10-этажный 80-квартирный жилой дом, ул.Шевченко-Буденного, ТУ №319 от 10.11.2011 | 54,32 | 54,32 |  | III кв. |  |  |  |
|  |  | Реконструкция здания ГУК Смоленской об- ласти «Театр кукол им. Д.Н. Светильникова», ул.Дзержинского, 15а, ТУ №1 от 12.01.2011 | 8,9 | 8,9 |  | IV кв. |  |  |  |
|  |  | Реконструкция терапевтического корпуса №2 «Бактериологическая лаборатория для ОГУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер», Московское ш., 33, ТУ № 284 от 07.11.2007 | 27,06 | 27,06 | III кв. |  |  |  |  |
|  |  | Культурно-выставочный центр им.Тенишевой, ул.Пржевальского (ранее ул.Николаева), ТУ №273 от 14.12.2010 выданы взамен ТУ №102 от 04.06.2010 | 12,23 | 12,23 |  |  | II кв. |  |  |
| 7 | Некоммерческая организация «Фонд жил-соципотека» | 9-этажный жилой дом по ул.Н.-Профинтер-новской, ТУ № 176 от 11.07.2007 | 330 | 330 |  |  | IV кв. |  |  |
| 8 | ООО АН «Гарант- Жилье» | Два проектируемых жилых дома (4-я очередь строительства), мкр. «Королевка», ТУ№170 от 20.08.2008, выданы новые ТУ №81 от 06.05.2010 | 187,5 | 187,5 | IV кв. | III кв. |  |  |  |
|  |  | Коттеджная застройка на участке № 3 мкр. «Королевка», ТУ № 8 от 16.01.2007 | 36 | 36 |  |  | IV кв. |  |  |
|  |  | Проектируемые жилые дома и административно-бытовые центры, мкр. «Королевка», ТУ №282 от 21.12.2010 | 941,1 | 941,1 |  | III, IV кв. | IV кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 9 | ООО «Строй-гарант – 01» | Жилой дом по ул.Гарабурды, ТУ № 439 от 15.12.2006 | 200 | 200 |  | III кв. |  |  |  |
| 10 | ЗАО «Ваш дом» | Микрорайон в юго-западном р-не г.Смоленска, ТУ № 272 от 23.10.2007 | 0 | 176,55 | IV кв. | II-IV кв. |  |  |  |
| 11 | Военная академия ПВО, в/ч 68566 | Объекты на территории ВПВО ВС РФ, ТУ № 90 от 20.05.2008 | 362,4 | 362,4 |  | IV кв. |  |  |  |
| 12 | ООО ФСК «ВЕЖ» | 225-квартирный жилой дом по ул.Ак.Петрова, ТУ № 198 от 30.08.2005, выданы новые ТУ № 189 от 19.11.2009 | 79 | 79 | IV кв. |  |  |  |  |
|  |  | 547-квартирный 10-этажный жилой дом в границах ул.Н.-Неман-Циолковского-З.Космодемьянской, ТУ № 202 от 30.08.2005, выданы новые ТУ № 210 от 17.12.2009 | 225 | 225 |  | IV кв. | II, IV кв. |  |  |
|  |  | Жилая застройка (Семичевка), ТУ № 235 от 02.12.2008 | 526 | 526 |  | III кв. | I-IV кв. |  |  |
|  |  | Жилой дом по ул.Кловской, ТУ № 167 от 13.08.2008, выданы новые ТУ №56 от 09.03.2011 | 50 | 50 |  | IV кв. |  |  |  |
|  |  | 10-этажный жилой дом в квартале застройки по ул.Н.-Неман-Ак.Петрова-Трудовой, ТУ № 150 от 08.09.2009 | 85 | 85 |  | IV кв. | III кв. |  |  |
| 13 | ООО «ТомСолСервис» ООО «Градострой» | Три жилых дома в жилом квартале застройки ул. М.Расковой – пер. Смены, ТУ № 273 от 13.12.2010 | 217,5 | 217,5 |  | III кв. | IV кв. |  |  |
|  |  | Гипермаркет «Глобус» по ул.25 Сентября, ТУ № 171 от 02.08.2008 | 225 | 225 |  |  | IV кв. |  |  |
| 14 | ОАО трест «Смоленск-агропромстрой» | 1-я и 2-я очереди жилой застройки в мкр. «Южный», ТУ № 135 от 05.08.2009 | 130 | 130 | IV кв. | I кв. |  |  |  |
|  |  | 10-этажный 72-квартирный жилой дом с общественными помещениями на 1-м этаже и гаражом в подвальном помещении по ул.Н.-Рославльской, ТУ № 161 от 02.10.2009 | 30 | 30 | IV кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 15 | ЗАО «Наш дом» | Жилой дом по ул. Вяземской-Нахимова, ТУ № 197 от 15.06.2006 | 259,5 | 259,5 |  |  | IV кв. |  |  |
| 16 | ООО «Смоленская строительная компания» | Общественный центр по ул.Раевского-просп. Гагарина, ТУ № 63 от 21.03.2007 | 56,28 | 56,28 |  |  | IV кв. |  |  |
|  |  | 2-я очередь строительства жилого квартала по ул. Попова, ТУ № 41 от 25.07.2008, выданы новые ТУ № 17 от 02.02.2010 | 201,3 | 201,3 |  | III кв. | IV кв. |  |  |
|  |  | Жилая застройка в границах ул. Кирова-Николаева-Воробьева-Черняховского 1-3 очередь, ТУ № 174 от 30.06.2011 (1-я очередь) | 67,5 | 67,5 |  |  | II кв. |  |  |
|  |  | Малоэтажная застройка в пос. Вишенки, ТУ № 218 от 21.08.2007 | 36,136 | 36,136 |  | IV кв. |  |  |  |
| 17 | Смоленская таможня | Здание таможни по ул. Урицкого-Тенишевой, ТУ № 6 от 30.01.2008 | 57 | 57 |  |  | IV кв. |  |  |
| 18 | ООО «Фаворит-Продукт» | Производственный корпус по переработке рыбной продукции по Краснинскому ш., ТУ № 5 от 12.01.2007, выданы новые ТУ № 175 от 27.10.2009 | 105 | 105 |  | II кв. |  |  |  |
| 19 | ООО «Смоленск -Инвест» | Торгово-развлекательный центр по Крас-нинскому ш., ТУ № 93 от 21.05.2008 | 224 | 224 |  |  | III кв. |  |  |
| 20 | ООО «Лассо» | ТБЦ по Краснинскому ш., ТУ № 102 от 30.05.2008 | 52 | 52 |  | IV кв. |  |  |  |
| 21 | ООО «Смоленск-агропром- сельстрой» | 272-квартирный 12-этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями и паркингом, ул.Шевченко, ТУ № 22ж от 25.10.2010 | 124,95 | 124,95 |  |  | IV кв. |  |  |
| 22 | ООО «Стройинвест» | Гостиничный комплекс, ул. Коненкова − ул.П. Коммуны, ТУ № 19 от 27.02.2008 | 74 | 74 |  |  | IV кв. |  |  |
| 23 | ООО Смол-стройпроект» | Гостиничный комплекс по ул. Бакунина, ТУ № 217 от 22.10.2008 | 34,1 | 34,1 |  |  | IV кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 24 | Строительная корпорация «Смоленскстрой-подрядчик» | Два 3-этажных жилых дома в дер. Киселевка, ТУ № 35 от 13.03.2009 | 106,15 | 106,15 |  |  | IV кв. |  |  |
| 25 | ФСБ РФ | 7-этажный 61-квартирный жилой дом по ул.П.Алексеева, ТУ № 176 от 28.10.2009 | 56 | 56 | IV кв. |  |  |  |  |
| 26 | ООО «Консоль» | 80-квартирный жилой дом в мкр. «Семичевка», ТУ №315 от 25.12.2007 | 70 | 70 |  | IV кв. |  |  |  |
| 27 | ЗАО «Уютный город» | Торгово-развлекательный центр, пл. Победы, ТУ № 69 от 21.04.2009 | 71,72 | 71,72 |  |  | I кв. |  |  |
| 28 | ООО «Консалтин-говая фирма «Кристалл» | Реконструкция здания по ул.Исаковского, 5 под бизнес-центр, ТУ № 71 от 22.04.2009 | 6,72 | 6,72 |  | IV кв. |  |  |  |
| 29 | Н.А.Мирзалиев | Административное здание по ул.Тенишевой (около ресторана «Рандеву» по ул.Тенишевой, 17), ТУ № 84 от 18.05.2009 | 7,5 | 7,5 | IV кв. |  |  |  |  |
| 30 | Некоммерческая организация фонд «ОР АВНЕР-Смоленск» | Реконструируемое здание по ул.Исаковского, ТУ № 90 от 05.06.2009 | 5 | 5 |  | II кв. |  |  |  |
| 31 | ООО «ПСК» | Административно-бытовое здание, ул. Урицкого, ТУ № 102 от 16.06.2009 | 8,51 | 12 |  | III кв. |  |  |  |
| 32 | ЗАО Агентство «Смоленская недвижимость» | Здание общественного назначения по ул.Николаева, 49, ТУ № 140 от 20.08.2009 | 5 | 5 |  | IV кв. |  |  |  |
| 33 | ООО Российско-Литовское предприятие «Норли» | Административно-складское здание по ул.Крупской, 54, ТУ № 144 от 31.08.2009 | 16 | 16 |  | IV кв. | I кв. |  |  |
| 34 | В/ч 7459 | 108-квартирный 9-этажный жилой дом по ул.М.Еременко, ТУ № 154 от 18.09.2009 | 162 | 162 |  |  | IV кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 35 | ООО «Управляющая компания «Энергоинвест-газстрой» | 3-секционный 120-квартирный жилой дом по ул.М.Еременко, ТУ № 172 от 23.10.2009 | 83,16 | 83,16 |  |  | I кв. |  |  |
|  |  | 5-секционный 200-квартирный жилой дом по ул.П.Алексеева, ТУ № 173 от 23.10.2009 | 138,6 | 138,6 |  | IV кв. |  |  |  |
| 36 | Управление МЧС России по Смоленской области | Пожарное депо по Краснинскому ш., ТУ № 184 от 11.11.2009 | 7,77 | 7,77 | IV кв. |  |  |  |  |
| 37 | ООО «Эко-Втор» | Мусоросортировочный завод по ул.Шевченко, 105, ТУ № 206 от 09.12.2009 | 52,12 | 52,12 |  |  | IV кв. |  |  |
| 38 | И.С. Деменков | Малоэтажные жилые дома № 1-4 в дер. Киселевка, ТУ № 211 от 21.12.2009 | 20 | 20 |  |  | IV кв. |  |  |
| 39 | Д.Е. Гусев | Станция тех.обслуживания и склад негорючих материалов по ул.Индустриаль-ной, 2, ТУ № 216 от 25.12.2009 | 10,84 | 10,84 |  |  | IV кв. |  |  |
| 40 | ЗАО «Монолит» | Здание ЗАО «Монолит» по ул.Индустриаль-ной, 9, ТУ № 13 от 27.01.2010 | 81,05 | 45,49 |  |  | IV кв. |  |  |
| 41 | А.И. Логинов | Общественный центр в районе ул.Попова-просп. Строителей, ТУ № 212 от 21.12.2009 | 13,5 | 13,5 |  | II кв. |  |  |  |
| 42 | ЗАО «Моно-ТЭЦ» | Паровая котельная на территории ЗАО «Монолит», ул.Индустриальная, 9, ТУ № 15 от 28.01.2010, выданы новые ТУ № 35 от 02.03.2010 | 110 | 9,4 |  |  | IV кв. |  |  |
| 43 | Министерство обороны Российской Федерации, в/ч 49909 | 4-этажное комплексное здание в пос.Красный Бор, ТУ № 29 от 19.02.2010 | 35,96 | 35,96 |  |  | IV кв. |  |  |
| 44 | ООО «Киселевский рынок» | Торговые комплексы на территории Киселевского рынка по ул.Рыленкова, ТУ № 66 от 16.04.2010 | 16,37 | 16,37 | IV кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 45 | ООО «Офис-Строй» | Здание повседневного обслуживания населения по ул.Николаева, 13, ТУ № 60 от 09.04.2010 | 5,38 | 5,38 |  | IV кв. |  |  |  |
| 46 | ООО «Клиринговая компания» | 5-этажный торговый центр по просп.Гагарина, ТУ № 35 от 02.03.2010 | 5,72 | 5,72 |  |  | IV кв. |  |  |
| 47 | Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт- Петербург» Смоленское ЛПУМГ | Водоснабжение филиала ООО "Газпром трансгаз Санкт -Петербург" Смоленское ЛПУМГ, ул.Индустриальная, 8, ТУ № 32 от 26.02.2010 | 7,89 | 7,89 |  |  | IV кв. |  |  |
| 48 | ООО «Вертикаль» | Административное здание с автомойкой по Рославльскому ш. (в районе пос.Тихвинка, 12), ТУ № 87 от 13.05.2010 | 11,4 | 11,4 | III кв. |  |  |  |  |
| 49 | ООО «Лига» | Спортивно-досуговый клуб «Робин Гуд» по ул.М.Жукова, 9, ТУ № 76 от 30.04.2010 выданы взамен ТУ № 134 от 14.09.2004 | 5,3 | 5,3 |  |  | IV кв. |  |  |
| 50 | Ильматов И.Р. | Автотранспортный центр по Краснин- скому ш., ТУ №75 от 29.04.2010 | 5,42 | 5,42 |  | II кв. |  |  |  |
| 51 | Управление муниципального строительства Администрации г.Смоленска | Детский эколого-биологический центр "Смоленский зоопарк", просп.Строителей, ТУ №148 от 23.07.2010 выданы взамен ТУ №312 от 21.12.2007 | 128 | 128 |  |  | IV кв. |  |  |
|  |  | Травматологический корпус МЛПУ КБСМП, ул.Тенишевой, 9, ТУ №175 от 08.09.2010 выданы взамен ТУ №116 от 17.06.2008 | 74 | 74 |  |  | II кв. |  |  |
|  |  | Здания оздоровительного лагеря круглогодич-ного использования "Орленок" на 150 мест, пос.Красный Бор, ТУ №249 от 18.11.2010 выданы взамен ТУ №203 от 12.10.2008 | 0 | 34,2 |  |  | II кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | Пристройка к спортзалу школы №20, ул.Багратиона, 57, ТУ №269 от 13.12.2010 выданы взамен ТУ №292 от 25.08.2006 | 4 | 4 |  | IV кв. |  |  |  |
|  |  | Реконструкция объекта "Конно-спортивная база СДЮСШОР №3», пос.Одинцово, ТУ №1 от 14.01.2010 | 99,365 | 99,365 |  |  | III кв. |  |  |
|  |  | Пристройка к зданию МЛПУ "Поликлиника №2", просп.Строителей, ТУ №257 от 30.11.2010 | 15 | 15 |  | IV кв. |  |  |  |
|  |  | Прогимназия для одаренных детей, ул.М.Расковой, ТУ №279 от 17.12.2010 | 68,6 | 68,6 |  |  | III кв. |  |  |
|  |  | Жилая застройка по ул.В.Гризодубовой, ТУ № 43 от 24.02.2011 | 163,3 | 163,3 |  |  | I кв. |  |  |
| 52 | Департамент Смоленской области по здравоохранению | Специализированный дом ребенка "Красный Бор", пос.Красный Бор, ТУ №184 от 20.09.2010 | 0 | 30 |  |  | IV кв. |  |  |
| 53 | ООО «Лечебно-профилактичес-кий центр матери и ребенка» | Здание профилактического центра, ул.Октябрьской Рев. (в районе ж.д. №3а), ТУ №210 от 07.10.2010 | 16,1 | 16,1 |  |  | IV кв. |  |  |
| 54 | Пестряков Д.С. | 65 индивидуальных жилых домов, дер. Киселевка, ТУ №215 от 11.10.2010 | 40 | 40 |  | II кв. |  |  |  |
| 55 | ООО ПКП «АЗК-Сервис» | Торговый комплекс , ул.Желябова - ул.Кашена, ТУ №152 от 12.08.2010 выданы взамен ТУ №56 от 14.05.2004 | 25 | 25 | III кв. |  |  |  |  |
| 56 | ООО «Инфра-Сервис» | Пристройка к магазину "Товары для дома", ул.Нахимова , ТУ №185 от 20.09.2010 выданы взамен ТУ №66 от 31.05.2004 | 27 | 25 |  |  | III кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 57 | Смоленский филиал НОУ ВПО "Московская академия экономики и права" | Реконструкция здания школы под учебное заведение Московской академии экономики и права, Витебское ш., 2, ТУ №221 от 25.10.2010 выданы взамен ТУ №151 от 16.07.2008 | 8,4 | 8,4 | III кв. |  |  |  |  |
| 58 | ООО "Арис-Плюс" | Реконструкция продовольственного магазина под здание торгово-бытового обслуживания, ул.Попова, 112, ТУ №265 от 06.12.2010 выданы взамен ТУ №39 от 03.08.2007 | 12,16 | 12,16 |  | IV кв. |  |  |  |
| 59 | ООО "Сервис-Проф" | Магазин продовольственных товаров, ул.Ново-Ленинградская, ТУ №247 от 15.11.2010 выданы взамен ТУ №148 от 11.07.2008 | 3,14 | 3,14 |  |  | IV кв. |  |  |
| 60 | МБУ "Строитель" | Тяговая подстанция, ул.Попова, 100, ТУ №268 от 10.12.2010 выданы взамен ТУ №298 от 04.12.2007 | 0,5 | 0,5 | IV кв. |  |  |  |  |
|  |  | Общественный туалет ЦПКиО «Лопатинский сад», ул.Ленина, ТУ №29 от 08.02.2011 | 5,46 | 5,46 |  | II кв. |  |  |  |
|  |  | Здание детского сада (реконструкция), ул.М.Октябрьской, ТУ № 64 от 16.03.2011 | 14,3 | 14,3 |  | I кв. |  |  |  |
| 61 | Смоленский государственный университет | Учебный корпус с пристраиваемой столовой, общежитие-гостиница спортивного комплекса, ул.Пржевальского-ул.Войкова, ТУ №92 от 21.05.2010 | 71,58 | 118,25 |  |  | III кв. |  |  |
| 62 | ООО "Крокус" | Административное здание ООО "Крокус", ул.Пригородная-Ново-Киевский пер., ТУ № 110 от 21.06.2010 | 3 | 3 |  |  | IV кв. |  |  |
| 63 | ООО "Азимут СМ" | Торгово-развлекательный комплекс, Колхозная площадь, ТУ №145 от 22.07.2010 | 42,9 | 42,9 |  |  | IV кв., I кв.2014 г. |  |  |
| 64 | ООО "Торг-Холдинг" | Здание ресторана, ул.Н.-Ленинградская, ТУ№154 от 13.08.2010 | 25,44 | 25,44 |  |  | III кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 65 | ООО "СБ-АВТО" | Административные и складские помещения (здание цеха фотофильмопечати),ул.Н.-Мос- ковская, 2/8, ТУ №176 от 09.09.2010 | 4,58 | 4,58 | III кв. |  |  |  |  |
| 66 | ООО "Смолмарт" | Торговый комплекс, ул.Н.-Московская, 2/8, ТУ №278 от 16.12.2010 | 60,5 | 51,1 |  |  | IV кв. |  |  |
| 67 | ООО "Галактика-С" | Торгово-развлекательный центр с открытой автостоянкой, ул.Н.-Московская, 2/8, ТУ №285 от 23.12.2010 | 117,7 | 117,7 |  | III кв. |  |  |  |
| 68 | ООО Унимаркет-Смоленск | Торговый центр "Унимаркет", ул.Н.-Мос-ковская, 2/8, ТУ №177 от 14.09.2010 | 7,98 | 7,98 |  | I кв. |  |  |  |
|  |  | Торговый центр "Унимаркет", ул.М.Еременко, ТУ №178 от 14.09.2010 | 7,98 | 7,98 | I кв. |  |  |  |  |
|  |  | Торговый центр "Унимаркет", ул.Можайская-ул.Автозаводская, ТУ №198 от 30.09.2010 выданы взамен ТУ №152 от 28.06.2007 | 3,28 | 3,28 | I кв. |  |  |  |  |
| 69 | ООО "Белый ветер" | Гостиница, ул.Октябрьской Рев. (в районе ж.д. 3б), ТУ №183 от 16.09.2010 | 18 | 18 |  | IV кв. |  |  |  |
| 70 | ООО "Вектор" | Здание торгово-бытового обслуживания, ул.Ленина, ТУ №188 от 21.09.2010 | 3,43 | 3,43 |  |  | IV кв. |  |  |
| 71 | ООО "Медицинский центр "Гинея" | Здание медицинского центра "Гинея", ул.Нахимова, ТУ № 195 от 28.09.2010 | 2 | 2 |  | IV кв. |  |  |  |
| 72 | ОАО "Мегафон" | Офисное здание ОАО "Мегафон", ул.Николаева, 74, ТУ №204 от 01.10.2010 выданы взамен ТУ №5 от 20.03.2010 | 4,49 | 4,49 |  | II кв. |  |  |  |
| 73 | ООО "Регионторг" | Здание торгово-выставочного центра, ул.Кутузова , ТУ №78 от 04.05.2010 | 50,02 | 50,02 |  |  | IV кв. |  |  |
| 74 | ООО "Юность" | Нежилое помещение (кафе-кондитерская), ул.Николаева, 26, ТУ№210а от 07.10.2010 | 4,05 | 4,05 |  | I кв. |  |  |  |
| 75 | ООО "М1-Строй" | Подземный переход с магазином непродо-вольственных товаров и общественным центром, ул.Николаева-ул.Октябрьской Рев., ТУ №215 от 19.10.2010 | 7,57 | 7,57 |  | IV кв. | IV кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 76 | ООО "Клуб Кристалл" | Реконструкция кафе "Аут", ул.Исаковского (Парк Пионеров), ТУ №226 от 27.10.2010 | 12,4 | 12,4 |  |  | IV кв. |  |  |
| 77 | ЗАО "Жилстрой" | Административное здание с механическими мастерскими, ул.Крупской, ТУ №224 от 25.10.2010 | 3,62 | 3,62 | IV кв. |  |  |  |  |
| 78 | ООО "Произ-водственно-ком-мерческая фирма "Классика-1" | Административное здание, ул.Соболева, 85, ТУ №248 от 15.11.2010 | 0,88 | 0,88 | I кв. |  |  |  |  |
| 79 | ООО "Новый дом" | Производственный цех изготовления металлоконструкций, ул.Индустриальная, 2, ТУ №260 от 01.12.2010 | 1,64 | 0 |  |  | III кв. |  |  |
| 80 | ООО "Строительно-монтажное управление-3" | Административное здание, Краснинское шоссе, ТУ №255 от 29.11.2010 | 0,43 | 0,43 | III кв. |  |  |  |  |
| 81 | ОАО "Смоленск-Лада" | "Автосалон" на территории ОАО "Смоленск-Лада", ул.Шевченко, 87а, ТУ №266 от 06.12.2010 | 1,9 | 1,9 |  |  | III кв. |  |  |
| 82 | ООО "Тяжелое транспортное машиностроение" | Здание конторского типа, Краснинское шоссе (напротив ресторана «Семь 40»), ТУ №272 от 13.12.2010 | 0,18 | 0,18 |  |  | I кв. |  |  |
| 83 | ИП Борисов А.С. | Здание торгово-бытового обслуживания, ул.Николаева (между домами 47 и 27а), ТУ №191 от 26.09.2010 выданы взамен ТУ №192 от 12.09.2008 | 2,86 | 2,86 | III кв. |  |  |  |  |
| 84 | Е.С. Семина | Торговый центр, просп.Строителей-ул.Рыленкова, ТУ №233 от 01.11.2010 выданы взамен ТУ №2 от 23.01.2008 | 11,1 | 11,1 |  |  | III кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 85 | ИП Евстафь- ева А.А., Сизова Е.М., (ИП Бычков Д.В.) | Здание общественного назначения, ул.Николаева (рядом с д.№59), ТУ №223 от 25.10.2010 выданы взамен ТУ №113 от 09.06.2008 | 6,42 | 6,42 |  |  | IV кв. |  |  |
| 86 | Д.А. Звонков | Магазин непродовольственных товаров, ул.Н.-Неман (рядом с домом №18), ТУ №270 от 13.12.2010 выданы взамен ТУ №122 от 19.06.2008 | 1,14 | 1,14 |  | IV кв. |  |  |  |
| 87 | И.В.Овчинникова | Офисное здание, Витебское ш., 28, ТУ №245 от 15.11.2010 | 0,86 | 0,86 | IV кв. |  |  |  |  |
| 88 | А.М.Рослый | Мастерская по ремонту и изготовлению металлоизделий, ул.Индустриальная, 2, ТУ № 258 от 01.12.2010 | 1,07 | 0 | IV кв. |  |  |  |  |
| 89 | Е.А.Шахбазов | Торгово-бытовой центр обслуживания насе-ления, ул.Н.-Неман (рядом с домом №20), ТУ №264 от 06.12.2010 | 1,62 | 1,62 | III кв. |  |  |  |  |
| 90 | Н.А. Савченкова | Здание автосервиса (без мойки автомобилей), ул.Кутузова , ТУ №276 от 16.12.2010 | 2,22 | 2,22 |  | IV кв. |  |  |  |
| 91 | Е.Е. Друзина | Административное здание, просп.Строителей, ТУ №277 от 16.12.2010 | 6,5 | 6,5 |  |  | IV кв. |  |  |
| 92 | ООО «Горремстрой» | Проектируемый мкр. «Вязовенька», ТУ № 114 от 02.07.2009, 09.11.2009 выданы ТУ на первую очередь застройки (объем 1097,6 куб.м в сутки) | 150 | 0 |  |  | I кв. |  |  |
| 93 | ООО «Управление гражданского строительства» | Жилой дом, Колхозный пер., 19а, ТУ №2 от 12.01.2011 | 177 | 177 |  | IV кв. |  |  |  |
|  |  | 70-квартирный жилой дом (3 и 4 –я секции) по ул.2-я линия Красноармейской Слободы, ТУ № 148 от 30.05.2011 | 36 | 36 |  | IV кв. |  |  |  |
| 94 | Иванова Н.А. | Кафе «Мария» (надстройка), ул.Беляева, 3, ТУ № 4 от 12.01.2011 | 7,8 | 7,8 |  |  | IV кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 95 | ОУ ДОД МПЦ «Смоленские дворы» | ОУ ДОД «Муниципальный подростковый центр», 2-й Краснофлотский пер., 36, ТУ № 6 от 12.01.2011 | 3,32 | 3,32 |  | IV кв. |  |  |  |
| 96 | ООО «Трейд-В» | Многофункциональное здание, ул.Шевченко, у жилого дома №71, ТУ № 7 от 17.01.2011 | 1,7 | 1,7 |  |  | II кв. |  |  |
| 97 | ООО «Агрожилстрой» | 198-квартирный жилой дом, ул.Лавочкина, ТУ №26 от 08.02.2011 | 124 | 124 |  | IV кв. |  |  |  |
|  |  | 10-этажный жилой дом №10 (по генплану) в квартале застройки д.Новосельцы, ТУ № 313 от 07.11.2011 | 175 | 175 |  | IV кв. |  |  |  |
| 98 | ОАО НК «Роснефть Смоленскнефте-продукт» | Модернизированная АЗС №80, Краснинское ш., ТУ № 32 от 11.02.2011 | 1,11 | 1,11 |  |  | IV кв. |  |  |
| 99 | ООО «Пять звезд+» | Производственно-складской комплекс на пересечении Московского ш. и пос.Вязовень-ка, ТУ № 40 от 21.02.2011 | 12,91 | 12,91 |  | IV кв. |  |  |  |
| 100 | И.Б.Рожкин | Магазин «Самсунг», ул.Б.Советская, 29/1, ТУ № 41 от 22.02.2011 | 1,15 | 1,15 |  |  | IV кв. |  |  |
| 101 | ФГОУ ВПО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» | Объект 1-й очереди строительства комплекса сооружений Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма – крытый каток с искусственным льдом, ТУ №50 от 02.03.2011 | 74,1 | 74,1 |  |  | II кв. |  |  |
|  |  | Объект 2-й очереди строительства комплекса сооружений Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма , ТУ №207 от 20.07.2011 | 721,3 | 721,3 |  |  | II кв. |  |  |
| 102 | Е.В. Романова | Торгово-бытовой комплекс по ул.Рыленкова, 42а, ТУ № 58 от 10.03.2011 | 67 | 67 |  |  | IV кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 103 | Региональное управление капитального строительства Московского военного округа-филиал ФКП «УЗКС МО РФ» | 250-квартирный жилой дом, Краснинское ш., ТУ № 156 от 01.06.2011 | 300 | 300 |  |  | IV кв. |  |  |
| 104 | Филиал ЗАО «Жилдорипотека» Московская региональная дирекция | 6-7-этажный 212-квартирный жилой дом, 1-й Краснофлотский пер., ТУ № 158 от 06.06.2011 | 159 | 159 |  |  | IV кв. |  |  |
| 105 | Смоленская областная Дума | Реконструкция здания по ул.Дзержинского,17, ТУ № 148 от 14.06.2011 | 24,32 | 24,32 |  |  | III кв. |  |  |
| 106 | ООО «Северное сияние» | Гостиница по ул.Губенко,26, ТУ № 183 от 05.07.2011 | 25 | 25 |  |  | IV кв. |  |  |
|  |  | Ресторан по ул.Губенко,26, ТУ №184 от 05.07.2011 | 25 | 25 |  |  | IV кв. |  |  |
| 107 | А.З.Возиков И.Л.Бондарев | Торговый дом по ул.Беляева,8, ТУ №218 от 01.08.2011 | 11,2 | 11,2 |  |  | II кв. |  |  |
| 108 | ООО «СК «Миловидово» | Автосалон с автомойкой на 4 поста, 13, ТУ № 239 от 15.08.2011 | 11 | 11 |  | IV кв. |  |  |  |
| 109 | ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» | Торговый дом ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» по ул.Кутузова, ТУ № 247 от 25.08.2011 | 39,19 | 39,19 |  | II кв. |  |  |  |
| 110 | ООО «Контакт» | 3-этажный 26-квартирный жилой дом в дер.Киселевке, ТУ № 280 от 20.09.2011 | 11,25 | 11,25 |  |  | IV кв. |  |  |
| 111 | Кононенко Г.М. Кононенко А.А. | 4-этажный 25-квартирный жилой дом, 2-й Краснофлотский пер., ТУ № 320 от 11.11.2011 | 18 | 18 |  |  | I кв. |  |  |
| 112 | ООО «Смоленская строительная компания» | Здание «Бизнес-Центр», ул.Тенишевой, ТУ № 325 от 18.11.2011 | 7,18 | 7,18 |  |  | IV кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 113 | Возиков А.З. Бондарев И.Л. | Здание торгово-бытового обслуживания по ул.Кутузова, ТУ № 330 от 25.11.2011 | 10 | 10 |  | IV кв. |  |  |  |
| 114 | Меркушов А.В. | Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, ул.Дачная,4, ТУ № 346 от 15.12.2011 | 50 | 0 |  |  | II кв. |  |  |
| 115 | Новиков И.М. | Проектируемый ангар и административно-бытовой корпус, ул.Лавочкина,100, ТУ № 359 от 26.12.2011 | 96,8 | 96,8 |  |  | IV кв. |  |  |
| 116 | ООО «ФКП «МЕГАПОЛИС» | 9-этажный 108-квартирный жилой дом №4 (по генплану), ул.Матросова, ТУ №362 от 27.12.2011 | 41,2 | 41,2 |  |  | IV кв. |  |  |
| ИТОГО |  |  | 12259,931 | 14640,421 |  |  |  |  |  |