УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Смоленска

от 20.02.2012  № 206-адм

Муниципальная адресная программа

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Смоленска, на 2012 год

- Смоленск

- 2012

Паспорт

муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Смоленска,

на 2012 год

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Смоленска, на 2012 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация города Смоленска |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с учетом изменений и дополнений); - постановление Администрации Смоленской области от 25.06.2008 № 366 «О подготовке региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» (с учетом изменений и дополнений) |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан города Смоленска и создание безопасных условий для их проживания. Основными задачами Программы являются: - проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением; - разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Программы; - обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта; - использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта; - приведение многоквартирных домов и внутридомовых инженерных систем в соответствие со стандартами качества |
| Срок реализации Программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая стоимость выполнения Программы составляет 94 214 103 руб., из них за счет средств: - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 67 073 846 руб.; - областного бюджета – 11 214 776 руб.; - местного бюджета – 11 214 775 руб.; - товариществ собственников жилья либо средств собственников помещений в многоквартирных домах – 4 710 706 руб. |
| Основные направления реализации Программы | - формирование муниципальной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов; - организационные мероприятия по реализации Программы; - сбор и обобщение информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов |
| Исполнители Программы | Администрация города Смоленска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Админист-рации города Смоленска |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | Снижение уровня износа жилищного фонда, повышение безопасности и комфортности проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства и создание эффективных механизмов управления жилищным фондом на территории муниципального образования |
| Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации Программы | - реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания; - снижение в 2012 году количества многоквартир-ных домов на территории города Смоленска, в которых необходимо провести капитальный ремонт |
| Организация управления Программой и контроль за ее реализацией | Администрация города Смоленска осуществляет исполнение Программы, представляет отчеты о ходе реализации Программы в Департамент Смоленской области по жилищно-коммуналь-ному хозяйству. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Смоленска |

1. Основные цели и задачи Программы

1.1.  Программа разработана в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон) для обеспечения финансовой поддержки городу Смоленску, выполнившему установленные Федеральным законом условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), для проведения капитального ремонта многоквартирных домов с целью создания благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах и формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом на территории города Смоленска.

1.2. Основными целями реализации Программы являются: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан города Смоленска и создание безопасных условий для их проживания.

1.3. Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:

1.3.1. Проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением.

1.3.2. Разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Программы.

1.3.3. Обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта.

1.3.4. Использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта.

1.3.5. Приведение многоквартирных домов и внутридомовых инженерных систем в соответствие со стандартами качества.

2. Объем и источники долевого финансирования Программы

2.1. Объем финансирования Программы за счет средств всех источников финансирования в 2012 году составит 94 214 103 рублей, в том числе:

- средства Фонда – 67 073 846 рублей;

- средства областного бюджета – 11 214 776 рублей;

- средства местного бюджета – 11 214 775 рублей;

- средства товариществ собственников жилья либо средства собственников помещений в многоквартирных домах – 4 710 706 рублей.

2.2. Планируемый объем долевого финансирования Программы  за счет средств Фонда, средств бюджета Смоленской области и местного бюджета составляет при условии, что размер доли софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона за счет средств местных бюджетов составляет 50 процентов, размер доли софинансирования за счет средств областного бюджета - 50 процентов от минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, установленного Фондом в 2010 году для Смоленской области в размере 25,06 процента.

2.3. Распределение общего объема финансирования Программы по видам работ представлено в приложении № 3 к Программе.

3. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, включаемых в перечень региональных программ по муниципальному образованию городу Смоленску, составляет 9004 рубля в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области                   от 25.06.2008 № 366 «О подготовке региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» (с учетом изменений и дополнений).

4. Условия включения многоквартирных домов в перечень многоквартирных домов, включаемых в Программу

В перечень многоквартирных домов Программы включаются многоквартирные дома, в которых:

4.1. Созданы  товарищества собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив.

4.2. Собственниками  помещений осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом, и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией.

4.3. Общим  собранием  членов  товариществ  собственников  жилья  либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в Программе.

4.4. Общим  собранием  членов  товариществ  собственников  жилья  либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5% от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

4.5. Продолжительность  эксплуатации  многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта составляет не менее 20 лет.

4.6. Общим  собранием  членов  товариществ  собственников  жилья  либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о проведении комплексного капитального ремонта (включение в него всех видов работ, установленных Федеральным законом).

4.7. Имеется технический паспорт многоквартирного дома.

4.8. Достигнута высокая степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов, в которой предусмотрено и энергетическое обследование дома).

5. Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу

5.1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт, формируется из многоквартирных домов, расположенных на территории города Смоленска.

5.2. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта в рамках Программы, приведен в приложении №1 к Программе.

6. Обоснование объема долевого финансирования Программы

Обоснование объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году, включенных в Программу, в том числе реестр многоквартирных домов по видам ремонта, утвержденный решениями собственников помещений, включающий сведения об установке коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, приведены в приложении № 3 к Программе.

7. Планируемые показатели реализации Программы

Планируемые показатели реализации Программы представлены в приложении № 2 к Программе.

8. Информационное и методическое обеспечение Программы

8.1. В целях обеспечения полноты и достоверности информирования  собственников помещений в многоквартирных домах обо всех условиях участия в Программе товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, органы местного самоуправления обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость информации:

- о нормативно-правовых актах органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации Программы;

- о ходе реализации Программы;

- о системе контроля за расходованием средств Фонда, бюджета Смоленской области и муниципального бюджета, за выполнением Программы с указанием наименований осуществляющих контроль органов и фамилий, имен, отчеств должностных лиц, времени их приема, почтовых адресов и адресов электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов;

- о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, участников Программы и о необходимых действиях по защите этих прав;

- о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.

8.2. Информация, связанная с реализацией Программы, публикуется в официальных печатных изданиях – газетах «Рабочий путь», «Смоленские городские известия» и размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска: http://www.smoladmin.ru.

8.3. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие компании,  органы местного самоуправления организуют работу по разъяснению гражданам целей, условий, критериев и процедур Программы, других вопросов, связанных с реализацией Программы, по телефону, с использованием письменных и электронных сообщений.

8.4. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы и управляющие организации доводят до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде включенных в перечень Программы многоквартирных домов или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, а также (при наличии) на своих сайтах в сети Интернет информацию:

- обо всех привлеченных товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом или управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет (при изменении подрядчиков и субподрядчиков информацию необходимо своевременно обновлять);

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков о причинах их переноса и новых сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в месяц);

- о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и результатах приемки указанных работ.

8.5. Для оказания методической помощи товариществам собственников жилья и управляющим организациям при подготовке ими обращений об участии в Программе Администрация города Смоленска обеспечивает свободный доступ к методическим рекомендациям, организовывает консультации и обучение.

9. Дополнительные сведения, предоставляемые с Программой

В дополнение к Программе предоставляются:

- технические паспорта по каждому многоквартирному дому, участвующему в Программе;

- выписка из технического паспорта по всем многоквартирным домам (приложение № 4 к Программе).